桂林市机电职业技术学校

临桂校区秋枫种植施工合同

发包人：桂林市机电职业技术学校

承包人：

甲方全称：桂林市机电职业技术学校

承包人（全称）：

依照 《中华人民共和国合同法》 ，《中华人民共和国建筑法》，《园林工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条;工程概况

- 工程名称：桂林市机电职业技术学校临桂校区秋枫种植工程

2、工程地点：桂林市机电职业技术学校临桂校区 。

3、工程描述及内容：临桂校区内种植秋枫树19株，树干直经18-22厘米，高约6米、树冠直经约5米。种植时每株施花生麸10斤，复合肥2斤，种植后养护一年，包成活，并进行支撑加固，避免被风吹倒。

第二条：合同价款及付款方式

- 预算合同价为:人民币  万   仟  佰  拾  元   整（         元）。合同价格形式为可调单价合同，结算按实际发生认可的工程量，单价及取费按施工期间广西现行定额及有关文件计价与乙方报价比较，取其中的低价作为结算价，并送桂林市财评中心评审后，按结算评审价结算。

2、根据现场和甲方要求定位开挖、如果挖的树坑泥土达不到养植标准则要置换合格养植土（为保证成活率）。结算时按增加项目以增加任务单或签证单，按实际完成的工作量，即甲方认可、最后结算以签证单为准结算。                                                                                                      如果要做设计变更处理、项目产生预算清单外的按实以签证单为准结算。

3、本工程施工使用的水电由甲方负责。

4、付款方式：本项目在乙方完成树种植后付合同价款的80%，余款在结算评审报告生效后1月内支付，乙方必须提供全额工程发票正式税务发票普票。

第三条：工期、验收时间

- 1、合同总工期为10天  。

- 2、施工日期自2024年 1月 11日至2024 年 1月 20日。

3、如遇下列情况，工期应该顺延：

1）、甲方不能按期提供开工条件的。

2）、甲方未按合同约定时间和数额拨付进度款的。

3）、其它不可抗力而影响工程进度的。

4、验收日期：工程完工后七天内进行验收。

第四条：质量及保修期限：

1、执行标准按照《园林质量验收标准》等相关标准施工及验收。

2、工程竣工后，乙方应按规定对承包树木实行保养活，时间自通过验收之日算起、时间为壹年，一年内出现树木死亡、倒覆、树木停止生长的，乙方免费补种同规格树木。

3、地震、洪水等不可抗力的因素造成的任何质量问题，乙方概不承担任何责任。

第五条：验收：

1、乙方在对已完工项目自检合格并达到验收标准后，应及时向甲方书面提出工程验收，由甲方按质量验收规范组织验收，提出验收结论，并办理验收手续及工程交接手续。

2、在规定的保养期内，凡因乙方原因造成的质量缺陷应由乙方无条件负责。保养的条件，范围按照《园林质量管理条例》执行。

第六条：双方责任

1、甲方责任：

1）进行施工定位交底。

2）进行施工现场交底。

3）进行施工技术规范及质量要求交底。

- 派驻施工现场的管理员人，管理员为甲方相关业务部门负责人，对工程进度、工程质量和合同履行问题进行监督检查。

- 2、乙方责任：

1）现场施工人员应严格遵守安全技术操作规程，遵守甲方和工地的规章制度，文明施工。如发生施工安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

2）已完工的工程，在竣工验收前由乙方负责保管看护，并清理好施工场地。

7）应保持施工现场整洁干净，做到活完底清，及时清除无用建筑垃圾。

8）工程在未验收前工程维护完全由乙方负责，验收时整个施工现场要清理干净。

第七条:违约责任

1甲方责任：

1、工程开始后因甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

2、工程完工后甲方应及时按合同要求办理工程款支付。

2乙方责任：

1、保证工程质量，做到一次验收合格。

2、因产品及工程施工措施不到位造成的质量事故由乙方负责。

3、乙方应按甲方约定准时完工。

4、乙方在施工过程中未按合同的约定及设计方案进行施工的、造成施工受阻由乙方负责。承担相关责任，并接受甲方相应的处罚。

第八条：争议处理

合同履行中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向签约地人民法院提出诉讼。

第九条：其它

1、本合同如有未尽事宜、经双方协商后签订补充合同。

2、本合同一式叁份双方各执一份审计单位一份双方签字盖章之日起生效。

发包人：（甲方盖章）	承包人（乙方盖章）

法人代表：                             	法人代表：

委托代理人：	委托代理人：

开户行：	开户行：

账号：	账号：

2024年      月      日